Как избежать ошибок при создании web-сайта

Андрей Худяков, ведущий разработчик компании «Мегатек»

Любой сайт должен приносить прибыль. Когда к нам обращается турфирма, мы вместе пытаемся придумать и реализовать такое web-решение, использование которого принесло бы максимальный доход заказчику.

Можно написать много слов о том, как важно понимать цели создания сайта, его назначение и правильное использование.  Но я выдвину такое предположение, что вы уже определились, зачем вам нужен сайт,  знаете его цели и задачи, на каких посетителей этот сайт будет рассчитан и какое место в вашем бизнес-процессе он займет. Поэтому  хотел бы заострить внимание на некоторых проблемах, возникающих в процессе практической реализации вашего web-решения, и обозначить несколько правил, чтобы избежать ошибок.

Первое и самое главное, как  в любом деле, это планирование всех работ -  для определения сроков и стоимости производства сайта. Для того чтобы сайт был готов в срок и сумма заказа, к вашему удивлению, не выросла в несколько раз, нужно сначала составить четкое техническое задание с точным перечнем работ.

На практике часто бывает так, что заказчик не имеет точного представления о том, каким должен быть его сайт, причем как с внешней стороны, так и с точки зрения структуры и функционального наполнения.

Поэтому разбираемся вместе. Для начала определяем тип сайта -  интранет или интернет. Если это будет интранет-сайт, то определяется степень интеграции с существующими информационными системами. Если это будет интернет-сайт, то предполагается ли его взаимодействие с другими сайтами или системами. Определяем характер информации: статическая, динамическая, как часто она будет обновляться, степень ответственности за информацию (разграничение прав доступа), ее объем и нужно ли использование каких-либо баз данных или специфического программного обеспечения.

Правило первое: переговоры, переговоры и еще раз переговоры. Это необходимо для того, чтобы исполнитель имел наиболее полное представление о том, что вы хотите и в каких условиях будет эксплуатироваться web-сайт.

Когда функциональное наполнение определено, можно переходить к разработке общей структуры сайта. При наличии информации начинаем ее структурировать, раскладывая по полочкам, в результате чего рождается структура сайта – открытые и закрытые части, разделы, подразделы и прочее.

Только после этого приступаем к разработке интерфейса. Самое важное, чтобы создаваемый интерфейс наиболее интуитивным и простым способом реализовывал закладываемый в web-решение функционал.

Некоторые клиенты удивляются, когда им предлагается нарисовать хотя бы на листке бумаги, как должна выглядеть какая-либо web-страница сайта: где будут расположены картинки, где текст, где меню? Да, мы можем придумать все сами, но вряд ли мы угадаем ваши желания и сделаем то, что вам хотелось бы увидеть. Ведь у всех разные вкусы.

Правило второе: попытайтесь максимально продумать, описать, а лучше и нарисовать, как и что должно быть на вашем будущем сайте.

Допустим, вы уже составили техническое задание (ТЗ) для создания сайта и имеете представление о том, как должен выглядеть ваш будущий сайт. Дизайнер по существующему ТЗ начинает работу. Через неделю вам представляют первый результат, и… вроде бы все хорошо, но надо внести кое-какие изменения. Дизайнеру дается новое задание на доработки, и в спешном порядке он начинает вносить изменения.

Правило третье: когда вы в первый раз видите макет вашего будущего сайта, не торопитесь с внесением изменений в него. Его создавал профессиональный дизайнер. Он учитывал законы композиции, удобство пользования этим сайтом, расставлял цветовые акценты, а при внесении изменений общая картинка может потеряться в угоду небольшим доработкам. Подождите день. Завтра вы увидите этот макет в другом свете, и решение о том, нужно ли что-то менять, будет более объективным.

Так как вкусы у всех людей разные, количество доработок по дизайну может быть бесконечным. Вы стараетесь удовлетворить вкусы всех, идете на компромиссы. И в итоге после всех сделанных изменений вы получаете не дизайн сайта, сделанный профессионалом, а нечто, отдельными частями нравящееся некоторым членам коллектива, но не нравящееся никому в целом.

Правило четвертое: решение по сайту должны принимать ответственные за это сотрудники, а не вся фирма в целом.

Функциональное наполнение есть, структура готова, дизайн разработан. Теперь можно приступать непосредственно к наполнению вашего web-решения и программированию. Здесь главное, чтобы заказчик предоставлял в срок все необходимые материалы, иначе процесс разработки может затянуться на неопределенный срок.

Резюме: если вы хотите сделать себе хороший сайт, максимально отвечающий вашим потребностям, принимайте активное участие в его создании, пишите максимально подробные технические задания.